其他需要说明的事项

- 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

  - 设计简况

- 本次扩建项目环保设施设计符合环保设计规范要求，未编制环境保护篇章，落实防止污染的措施。

- 新增的主要环保设施包括以下部分，其它环保设施依托原有工程：

- 表1.3-1 新建环保设施设计一览表

| 污染源 | 设计工程内容 | 投资概算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配胶中心配胶废气 | 设置集气罩及管道，依托现有“沸石转轮”废气处理设施 | 17万元 |  |
| 无溶剂丙烯酸树脂涂布及UV固化废气 |  |  |  |
| 离型功能性保护膜涂布和高温成型废气 |  |  |  |
| 储罐区呼吸废气 |  |  |  |
| 离型功能性保护膜烘干废气 | 设置收集管道，新增2#蓄热式热氧化炉，15米高排气筒，尾气安装CEMS烟气在线监测系统，并于环保管理部门的监控中心联网 | 440万元 |  |
| 无组织废气 | 设置密封配胶房，减少敞开式操作 | 8万元 |  |
| 环境风险防范措施 | 本次扩建工程设置3个应急排放口，在紧急排放口安装二级活性炭吸附箱，以吸附事故状态下的废气。 |  | 10万元 |

  - 施工简况

- 实际改扩建工程在建设过程中，按照环评报告及其批复的要求落实了表1.3-1的每项环保措施，实际建设及投资情况如下：

- 表1.3-2 新建环保设施实施一览表

| 污染源 | 实际工程内容 | 实际投资 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配胶中心配胶废气 | 设置集气罩及管道，依托现有“沸石转轮”废气处理设施 | 22万元 |  |
| 无溶剂丙烯酸树脂涂布及UV固化废气 |  |  |  |
| 离型功能性保护膜涂布和高温成型废气 |  |  |  |
| 储罐区呼吸废气 |  |  |  |
| 离型功能性保护膜烘干废气 | 设置收集管道，新增2#蓄热式热氧化炉，15米高排气筒，尾气安装CEMS烟气在线监测系统，并于环保管理部门的监控中心联网 | 785万元 |  |
| 无组织废气 | 设置密封配胶房，减少敞开式操作 | 8万元 |  |
| 环境风险防范措施 | 本次扩建工程设置3个应急排放口，在紧急排放口安装二级活性炭吸附箱，以吸附事故状态下的废气。 |  | 10万元 |

  - 验收过程简况

- 表1.3-3 验收过程一览表

| - 项目 | - 内容 |
| --- | --- |
| - 建设项目竣工时间 | - 2018年9月14日 |
| - 验收工作启动时间 | - 2018年9月 |
| - 自主验收方式 | - 委托安徽微明环境科技有限公司 |
| - 委托合同和责任约定的关键内容 | - 安徽省公众检验研究院有限公司对验收检测结果负责，安徽微明环境科技有限公司对验收报告结论负责 |
| - 验收监测报告完成时间 | - 2018年10月 |
| - 提出验收意见的方式和时间 | - 召开验收会议：2018年12月3日 |
| - 验收意见的结论 | 此次验收为功能性膜材料生产线扩建项目（3条无溶剂丙烯酸树脂胶功能性保护膜生产线和1条离型功能性保护膜生产线），项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告书提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的各类污染物治理措施有效，对项目区环境没有产生明显的不利影响。验收工作组认为该项目基本满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。 |

  - 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

- 其它环境保护措施落实情况

- 2.1制度措施落实情况

- 环保组织机构及规章制度

- 表2.1-1 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

| - 项目 | - 主要内容 |
| --- | --- |
| - 环保组织机构 | - 成立了环保组织机构，由执行董事全面负责厂区环境保护工作 |
| - 环保设施调试制度 | - 设备部负责环保设施调试及日常运行维护 |
| - 环保设施日常运行维护 |  |
| - 管理台账记录要求 | - 环保专员负责环境管理台账记录 |
| - 运行维护费用保障计划 | - 环保专员负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划 |

- 环境风险防范措施

- 废气排放口设置应急排放口，在各紧急排放口安装二级活性炭吸附箱，以吸附事故状态下的废气；制定突发环境事件应急预案并备案。

- （3）环境监测计划

- 企业无实验室，建议委托第三方进行日常监测。

- 2.2配套措施落实情况

- 区域消减及淘汰落后产能：本项目为制造业中的塑料及其他塑料制品制造，属于新型材料，不涉及区域消减及淘汰落后产能。

- 防护距离及居民搬迁：根据环境影响评价文件及其审批决定，该项目在有机硅胶水溶解车间、各配胶车间设置100m卫生防护距离，在该范围内没有居民点及学校等人群相对集中的场所，满足环境防护距离的需要，不涉及居民搬迁。

- 整改工作情况

无。